本科生毕业设计(论文)

# 中期报告

基于微服务架构的在线视频分享平台的设计与实现（中文）

Design and Implementation of an Online Video Sharing  Platform Based on Microservice Architecture（英文）

| 学 院： | 计算机学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 班 级： | 07812201 |
| 学生姓名： | 孙将斌 |
| 学 号： | 1820221055 |
| 指导教师： | 胡思康 |

一、毕业设计主要研究内容、进展情况及取得成果 1.1 主要研究内容 本课题围绕“基于微服务架构的在线视频分享平台的设计与实现”展开，目标是完成一个具备用户视频投稿、视频转码播放、内容检索、社区互动、后台管理以及 AI 智能审核能力的平台原型。系统整体采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构，结合 Python AI 服务完成异构系统集成，重点研究内容如下。 一，在线视频分享平台的微服务架构设计。系统将业务拆分为网关服务、主站业务服务、后台管理服务、资源文件服务、互动服务、AI还说呢和服务。网关服务承担统一入口、路由转发、管理端鉴权和内部接口隔离；主站服务承担用户、视频、投稿、检索与推荐等核心业务；资源服务承担图片上传、视频分片上传、转码、HLS 资源输出和播放事件入队；互动服务承担评论、弹幕、点赞、收藏、投币等用户行为；后台服务承担分类管理、视频审核和管理端资源代理。各服务通过 Nacos 完成注册与配置管理，通过 OpenFeign 完成同步调用，通过 Seata 处理部分跨服务事务一致性问题。 第二，视频上传、转码与播放链路的实现。课题需要实现大文件分片上传、上传进度记录、临时文件合并、FFmpeg 转码、HLS 切片输出、播放资源读取与播放计数异步更新等功能。视频投稿后先进入投稿态数据表，资源服务消费待转码队列，完成分片合并和转码后回写转码结果；全部分 P 转码成功后，稿件进入待审核状态，并触发后续 AI 审核流程。 第三，AI 智能审核微服务与 Java 后端的集成。AI 审核服务作为独立 Python 微服务运行，通过 RabbitMQ 异步消费审核请求、下载待审视频、执行多模态审核流水线，并将审核结果回传给 Java 业务系统。AI 流水线包括 FFmpeg 音频提取、VAD 语音分段、YAMNet 声音事件检测、Whisper 语音转写、关键帧抽取与 Qwen 多模态模型综合判断。审核结果以视频级和分文件级结构化数据落库，为后台人工复核提供 AI 建议、风险等级、风险标签、命中片段和截图路径等信息。 第四，人机协同审核与后台管理流程设计。系统采用“AI 给出审核建议，管理员最终确认”的流程。Java 后端设计了 `ai_audit_task` 和 `ai_audit_task_item` 两类审核表，分别承载视频级审核任务和分 P 审核结果。管理员可以查看待审核视频列表、AI 摘要信息和审核明细，并通过人工通过或驳回操作将投稿数据迁移到正式视频表，形成“投稿、转码、AI 审核、人工审核、正式发布”的完整闭环。 第五，平台其他基础能力建设。课题还包括用户注册登录、视频分类管理、视频搜索、播放统计、评论弹幕、点赞收藏投币、个人创作中心等模块。搜索部分采用 Elasticsearch 支撑视频标题、简介、标签等内容检索，Redis 用于登录令牌、验证码、上传状态、系统配置、异步队列和热词统计等场景。 1.2 进展情况及取得成果 目前毕业设计已完成开题阶段提出的需求分析、总体架构设计、核心数据库设计和主要后端模块开发，系统原型已经具备较完整的后端业务链路和 AI 审核集成能力。根据在线视频平台的业务特点，已经明确用户端、管理端、资源处理、互动行为、AI 审核等核心业务边界，并形成了微服务拆分方案。项目中已整理《系统架构设计》《微服务接口文档》等文档，对服务职责、接口路径、数据表、状态流转和审核流程进行了说明。 当前后端采用 Maven 多模块工程，网关服务已配置、完成视频投稿、分片上传、转码和播放的核心链路。资源服务能够保存上传任务、接收分片、读取资源文件和输出 HLS 播放资源。投稿服务保存视频主信息和分 P 文件信息后，将待转码文件写入队列；资源服务后台任务消费队列，完成分片合并、FFmpeg 转码、生成 `m3u8` 与 `ts` 切片，并调用 Web 服务内部接口回写转码状态。转码全部成功后，视频进入待审核状态。完成后台人工审核的主要后端逻辑。后台服务提供视频审核列表、审核通过、审核驳回、AI 审核摘要、AI 审核明细、投稿详情等接口。审核通过后，系统会将投稿态数据迁移到正式表 `video_info` 和 `video_info_file`，同时写入 Elasticsearch 索引审核驳回则保留投稿态记录并更新状态。 AI服务方面的数据库结构与 Java 侧任务编排。后端新增 `ai_audit_task` 和 `ai_audit_task_item` 表，用于记录审核请求、审核版本、任务状态、AI 建议、风险等级、模型信息、完成时间、分 P 审核结果、风险标签和命中片段。`AiAuditTaskServiceImpl` 已实现审核任务创建、请求消息构造、RabbitMQ 投递、审核结果消费和结果落库。视频完成转码后，系统会自动创建 AI 审核任务并向队列发送审综合消息；AI 服务返回后，Web 服务通过消费结果并更新审核表。 AI服务也可以向 Nacos 注册服务并启动 RabbitMQ 消费线程。服务中的模型基于多模态审核流水线的工程化封装。AI 服务能够从 RabbitMQ 接收审核请求，通过网关文件服务下载待审视频到本地临时目录，然后执行视频审核流程：使用 FFmpeg 提取音频，使用 VAD 切分语音片段，使用 YAMNet 识别风险声音事件，使用 Whisper 进行中文语音转写，按设定频率抽取关键帧，再将画面、文本和声音信息组合后交给 Qwen 多模态模型判断暴力、色情、政治敏感及其他违规风险。服务会聚合单文件和整视频审核结论，并将结果通过 RabbitMQ 回传给后端。 已完成部分联调和技术验证。前期已使用接口调试工具对登录、视频列表、视频上传等接口进行测试，验证了前后端基础数据交互；已对 FFmpeg 转码和 HLS 切片流程进行验证；已完成 RabbitMQ 在 AI 审核请求与结果回传中的整体流程设计与代码实现。整体上，当前系统已经从“功能拆分和技术预研”推进到“核心后端链路与 AI 审核链路基本可联通”的阶段。

二、存在的问题和拟解决方案 问题1. 后台 AI 审核展示闭环仍需完善。当前数据库和接口已经能够保存 AI 审核结果，但管理端列表目前主要返回 `aiDecision`、`aiRiskLevel`、`aiSummary`，任务状态、完成时间、失败原因等信息还未在列表中完整展示；AI 明细接口直接返回实体对象，`riskTagsJson` 和 `hitSegmentsJson` 仍偏底层，不够适合前端直接渲染。 方案1. 扩展后台审核专用 DTO，在 Web 内部接口中解析风险标签和命中片段 JSON 后再返回；补充 aiTaskStatus、aiCompletedAt、aiLastError 等列表字段；管理端页面展示 AI 建议、分 P 风险、命中时间段和截图证据，完善“AI 审核结果可查看、可定位、可辅助决策”的闭环。 问题2. AI 审核服务对运行环境要求较高，完整推理依赖 GPU。当前 Qwen 多模态模型配置为 cuda，服务启动时会预加载核心模型。如果部署机器没有 CUDA 环境或显存不足，AI 服务无法完成完整审核。并且当前一条审核请求中的多个文件主要按顺序处理，长视频或多分 P 视频可能导致审核耗时较长。 方案2. 后续在部署文档中明确 GPU、CUDA、模型目录和依赖版本要求；保留 CPU 环境下的静态检查和部分功能验证能力；在任务处理上控制 RabbitMQ prefetch_count，避免过载；必要时增加并发 worker、任务超时、进度回调和模型降级策略。对于 AI 失败场景继续采用“转人工复核”的降级方式，保证业务流程不中断。 问题3. Java 服务与 AI 服务之间的消息通信，若路由键或序列化字段不一致，可能导致审核任务已创建但 AI 服务无法正常消费。如何保证从“转码完成、创建任务、发送消息、AI 消费、结果回传、结果入库、管理员审核”形成稳定闭环。 方案3. 项目采用“RabbitMQ 异步解耦 + Java 审核任务表留痕 + AI 服务结果回传”的方式解决 Java 服务与 AI 服务连接问题。Java 后端不直接同步等待 AI 模型推理结果，而是在视频全部分 P 转码成功后创建审核任务，保存 requestId、videoId、auditVersion、文件列表等信息，再向 RabbitMQ 投递审核请求；AI 服务只负责消费审核消息、下载视频、执行审核和回传结果。这样可以避免 AI 推理时间过长阻塞 Java 业务线程，也方便后续扩展多个 AI 服务实例，并且也保证了数据的一致性

三、下一步研究任务与进度安排 4月底之前： 重点对现有 AI 审核服务的多模态审核流程进行梳理和补全验证。优化和修改ai服务审核流程 5月初： 对整体项目进行系统测试和问题修改，重点检查视频上传、转码、AI 审核、人工审核、视频播放、评论弹幕、点赞收藏、搜索等核心功能是否能够正常衔接。针对测试过程中发现的接口异常、状态流转不完整、审核结果展示不清晰、页面交互不完善等问题进行修复和优化，保证系统主要业务流程能够稳定运行。 5月中旬： 完成毕业论文主体撰写，整理系统架构图、核心流程图、数据库设计、接口说明、测试结果和运行截图。 5月底之前： 完成最终系统验收准备、答辩 PPT、和项目文档归档，对代码结构和配置文件进行最后检查，确保系统能够稳定演示核心功能。

四、指导教师意见 孙将斌同学的论文项目按照任务书要求，按时推进。在毕业设计过程中，查阅相关文献，对所给材料进行相关分析，按时进行讨论，并初步搭建起在线视频分享平台网站的框架结构，以及完成基于微服务的上传下载、解码及AI检测的部分基本功能。后续要更加抓紧时间，多与老师、同学讨论交流，完成后期的设计和实现任务。 在后续的毕业设计中，除了尽快完成系统的功能之外，还要根据之前讨论的论文框架，完成毕业论文的主要内容和各项相关任务。 签字： 2026年 4 月 24 日

成绩： ，占比 %

五、中期审核负责人意见 签字： 年 月 日